|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Проект **Реконструкція вуличного освітлення (аварійних ділянок )** | | | | | Оцінка за пріоритетом | | | | | | | | | | | |
| Опис проблеми: Відсутність нічного освітлення негативно впливає на рівень безпеки та рівень комфортності життя громадян, які повертаються у вечірній час до своїх домівок. Також дискомфортна ситуація є і для водіїв автотранспорту, які у нічний час проїжджають через територію ради.  Ситуація загострюється в час зимового періоду, коли на пішохідних доріжках та на обочинах автодороги ожеледиця, що призводить до травмувань пішоходів. Також при відсутності освітлення є ризик збільшення кількості ДТП.  На території громади потрібно освітлити наступні вулиці:  с.Воскресенівка : вул. Центральна  с.Великоолександрівка:  вул. Центральна, вул. Чкалова, вул. Кооперативна, вул. Поштова, вул. Садова, вул. Зарічна, вул. Мічуріна, вул. Лугова,  вул. Лозова, пров. Дубовий.  смт. Васильківка, Першотравнева, Абрикосова, Святовознесенська, Сагайдачного, Бабича, Березнева, Комунарна, Нагорна, Тельмана | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мета: Освітлення вулиць та доріг громади, забезпечення комфортних умов для мешканців громади та підвищення безпеки учасників дорожнього руху. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №з\п | Діяльність\Завдання | | Координатор /виконавець | Рік  2018 | | Рік  2019 | | | | | Рік  2020 | | | | Рік  2021 | | | |
| 1.1. | Розробка ПКД для реконструкції вуличного освітлення в с.Воскресенівка | | Заступник голови,  відділ житлово-комунальго господарства виконкому Васильківської селищної ради |  |  | + | | + |  |  | + | + |  |  |  | + | + |  |
| 1.2. | Розробка ПКД для реконструкції вуличного освітлення в смт. Васильківка | | Заступник голови,  відділ житлово-комунальго господарства виконкому Васильківської селищної ради |  |  |  | | + | + |  |  |  | + | + |  |  |  | + |
| 1.3. | Розробка ПКД для реконструкції вуличного освітлення в с.Великоолександрівка | | Заступник голови,  відділ житлово-комунальго господарства виконкому Васильківської селищної ради |  |  |  | | + |  | + |  | + | + |  |  | + | + |  |
| 1.4. | Визначення обсягів та джерел фінансування. Виділення коштів з бюджету, залучення додаткових джерел. | | Відділ фінансового обліку та звітності виконкому Васильківської селищної ради |  |  | + | |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  |
|  | Очікувані результати:  1.безпека життя мешканців громади,  2.покращення транспортного, пішохідного зв’язку та безпеки дорожнього руху;  3. ліквідацію незадовільних умов руху автотранспорту на аварійних ділянках шляхом проведення на них вуличного освітлення;  4 виконання заходів з безпеки дорожнього руху. | | Фінансові джерела:  Бюджет громади  обласний бюджет  державний бюджет |  | | | | | | | | | | | | | | |