|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Проект **Капітальний ремонт тротуарів та алей на території ОТГ**  | Оцінка за пріоритетом |
| Опис проблеми: Основна проблема Проекту полягає в невдоволенні жителів села щодо стану тротуарів, які давно не ремонтувались.  Це  призводить до частих до складності  пересування  дітей до школи,  батьків з дітьми до садка, громадян до закладів соціальної сфери особливо в дощову, сніжну погоду. Технічний стан тротуарів в смт.Васильківка по вулицях : Історична, вул. Михайлівська, вул. Першотравнева, вул. Партизанська, вул. Соборна, вул. Лесі Українки, вул. Спортивна а також алеї центрального парку в смт. Васильківка потребують капітального ремонту. |
| Мета:  |
| №з\п | Діяльність\Завдання | Координатор /виконавець | Рік2018 | Рік2019 | Рік2020 | Рік2021 |
| 1.1. |  Розробка кошторисної документації | Заступник голови,відділ житлово-комунальго господарства виконкому Васильківської селищної ради |  |  | + | + |  |  | + | + |  |  |  | + | + |  |
| 1.2. | Визначення джерел фінансування |  Заступник голови,Відділ фінансового обліку та звітності виконкому Васильківської селищної ради |  |  | + | + |  |  |  | + | + |  |  | + | + |  |
| 1.3. | Проведення процедур закупівель. | Тендерний комітет |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |
| 1.4. | Визначення підрядників робіт | Тендерний комітет |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |
| 1.5. | Проведення робіт.(відповідно до затвердженого графіка | Підрядна оргнізація |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |
|  | Очікувані результати: облаштовані тротуари по вулицях та облаштовані алєї центрального парку.Безпека дорожнього руху та пішоходів.. | Фінансові джерела:Бюджет громадиЗалучені коштиОбласний бюджет  |  |