|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Проект **Будівництво зливової системи на території Васильківської ОТГ** | | | | | Оцінка за пріоритетом | | | | | | | | | | | |
| Опис проблеми: Існуюча на території Васильківської ОТГ система водовідведення потребує капітального ремонту, внаслідок чого під час весняних паводків і дощів руйнуються дороги та затоплюються тротуари. Відповідно в смт.Васильківка такі вулиці як : вул Першотравнева, вул. Партизанська, вул. Абрикосова, вул.Соборна, вул.Михайлівська, вул.Історична, вул.Привокзальна розташовані з великим кутом нахилу і відсутньою системою зливової каналізації, що в результаті призводить до того , що дороги розмиваються дощовими і паводковими водами. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мета: Будівництво зливової системи на території Васильківської ОТГ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №з\п | Діяльність\Завдання | | Координатор /виконавець | Рік  2018 | | Рік  2019 | | | | | Рік  2020 | | | | Рік  2021 | | | |
| 1.1. | Створення «карти проблем» систем водовідведення доріг з визначенням всіх проблемних ділянок які потребують ремонту. | | Заступник голови,  відділ житлово-комунальго господарства виконкому Васильківської селищної ради |  |  |  | | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Визначення пріоритетності будівництва систем водовідводу на тих чи інших вулицях. Попередній розрахунок вартості робіт. | | Створена комісія |  |  |  | | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Розробка та подання на затвердження виконкомом графіку будівельних робіт | | Створена комісія |  |  |  | |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Визначення джерел фінансування. Вивченя можливостей залучення завнішніх джерел фінансування. Підготовка проектних заявок. | | Відділ фінансового обліку та звітності виконкому Васильківської селищної ради |  |  |  | | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Визначення джерел фінансування  Проведення процедур закупівель.  Визначення підрядників робіт  Проведення робіт.  (відповідно до затвердженого графіка | | Тендерний комітет  Заступник голови,  відділ житлово-комунального господарства виконкому Васильківської селищної ради  Підрядна організація |  |  |  | |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |
|  | Очікувані результати: будівництво зливової системи на території громади, зменшення розмивання доріг дощовими і паводковими водами. | | Фінансові джерела:  Бюджет громади  Залучені кошти  Кошти обласного природоохоронного фонду |  | | | | | | | | | | | | | | |