|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Проект **Капітальний ремонт під′їзних шляхів до закладів соціально-бюджетної сфери** | | | | | Оцінка за пріоритетом | | | | | | | | | | | |
| Опис проблеми: Під’їзні шляхи в с. Богданівка (школа) та смт. Васильківка (лікарня) не ремонтувалися з моменту їх будівництва і на даний момент знаходяться в жахливому стані. Існуюче асфальто-бетонне покриття в багатьох місцях повністю зруйноване. Стан доріг ускладнює рух не тільки автотранспорту, але й велосипедистів, людей з колясками, пішоходів, постає нагальна потреба у ліквідації багато чисельних аварійно-небезпечних ділянок. Не зручність ,аварійний вигляд все це сприяє виникненню невдоволення серед людей, які дуже обуренні таким станом доріг. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мета: Забезпечення належного технічного стану під’їздних шляхів до закладів соціально-бюджетної сфери,а саме зробити капітальний ремонт під'їздної дороги до Богданівської філії І-ІІ ступеня опорного закладу Васильківського НВК №1 ім. М.М. Коцюбинського в селі Богданівка і капітальний ремонт під'їзних шляхів по вул. Михайлівська біля Васильківська ЦРЛ» ДОР.  капітальний ремонт під'їзних шляхів по вул. Михайлівська біля Васильківська ЦРЛ» ДОР | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №з\п | Діяльність\Завдання | | Координатор /виконавець | Рік  2018 | | Рік  2019 | | | | | Рік  2020 | | | | Рік  2021 | | | |
| 1.1. | Розробка ПКД для проведення капітального ремонту під’їздної дороги до Богданівської філії I-II ступеня в с.Богданівка | | Заступник голови,  відділ житлово-комунальго господарства виконкому Васильківської селищної ради |  |  | + | | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Розробити ПКД для проведення капітального ремонту під’їздних шляхів по вул Михайлівська біля Васильківської ЦРЛ ДОР | | Заступник голови,  відділ житлово-комунальго господарства виконкому Васильківської селищної ради |  |  | + | | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Передбачити кошти в місцевому бюджеті на здійснення заходів з капітального ремонту.. | | Відділ фінансового обліку та звітності виконкому Васильківської селищної ради |  |  | + | |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очікувані результати: Під’їздні шляхи мають належний технічний вид ,безпека пішоходного руху, задоволення мешканців громади. | | Фінансові джерела:  Бюджет громади  Залучені кошти |  | | | | | | | | | | | | | | |