|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Проект: Придбання техніки (зимове утримання, експлуатація)**  | Оцінка за пріоритетом |
| Опис проблеми: в громаді немає власної технічної бази для обслуговування доріг в літній і зимовий період, що унеможливлює надання якісних послуг по утриманню доріг. Особливо в зимовий період неможливо вчасно забезпечити очистку доріг від снігу та посипку. Це підвищує аварийність на дорогах. Взимку непоодинокі випадки, коли в селах по декілька днів заблоковане транспортне сполучення через снігові завали на дорогах. Вкрай необхідне придбання комунальної спецтехніці. Що дасть можливість оперативно усувати наслідки стихійних явищ та налагодити регулярне якісне обслуговування доріг.В рамках реалізації проекту планується придбатищітка з бункером Bobcat DDвіброкоток Bobcat 48-72;фреза Bobcat 14-40дискова пила Bobcat WS;грейдер Bobcat 2400гідробур Bobcat 10,15с, 30с;машина для ямкового ремонту УЯР-01подрібнювач, щіпоріздорожня комбінована машина |
| Мета: створення власної технічної бази для системного якісного обслуговування доріг |
| №з\п | Діяльність\Завдання | Координатор /виконавець | Рік2018 | Рік2019 | Рік2020 |  |
| 1.1. | Проведення аналізу ринку, консультації з фахівцями, прийняття рішення щодо вибору оптимального варіанту техніки | Заступник голови |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Визначеня джерел фінансування, забезпечення співфінансування. | Відділ фінансового обліку та звітності виконкому Васильківської селищної ради  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Проведення процедур закупівель | Тендерний комітет |  |  | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Передача техніки на баланс підприємства | Заступник головиНачальник підприємства |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Створення робочого місця, підбір кадрів, навчання. | Начальник підприємства |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Налагодження системи обслуговування доріг (Розробка графіків, розрахунок кошторисів, визначення системи фінансування робіт, тощо) | Начальник підприємства |  |  |  |  | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |
|  | Очікувані результати: створена технічна база для обслуговування доріг. Розроблена та діє система обслуговування.  | Фінансові джерела:Залучені коштиБюджет громади |  |  |