|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Проект **Облаштування зупинок громадського транспорту** | Оцінка за пріоритетом |
| Опис проблеми: Відсутність, або незадовільний технічний стан існуючих зупинок громадського транспорту в селах громади створює незручності для мешканців особливо при погіршених погодних умовах. Відсутність обладнаних зупинок призводить до того, що автобуси зупиняються в невстановлених місцях, створюючи аварійні ситуації. (потреба в інформаційних місцях громадсько простору) |
| Мета: Освітлення автобусних зупинок в с. Великоолександрівка, смт. Васильківка та капітальний ремонт зупинок громадського транспорту , все це створює комфортні умови для пасажирів і підвищення безпеки учасників дорожнього руху. |
| №з\п | Діяльність\Завдання | Координатор /виконавець | Рік2018 | Рік2019 | Рік2020 | Рік2021 |
| 1.1. |  Розробка ПКД для освітлення автобусних зупинок в селах Великоолександрівка та смт Васильківка. Розробка ПКД для капітального ремонту зупинок громадського транспорту | Заступник голови,відділ житлово-комунальго господарства виконкому Васильківської селищної ради |  |  | + | + |  |  | + | + |  |  |  | + | + |  |
| 1.2. | Визначення форми і дизайну зупинок. Затвердження рішенням виконкому |  Заступник голови, |  |  | + | + |  |  |  | + | + |  |  | + | + |  |
| 1.3. | Визначення обсягів та джерел фінансування. Виділення коштів з бюджету, залучення додаткових джерел. | Відділ фінансового обліку та звітності виконкому Васильківської селищної ради |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |
| 1.4. | Проведення процедур закупівель.Визначення постачальника та виконавця робіт. | Тендерний комітет |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |
| 1.5. | Встановлення зупинок | Старости |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |
| 1.6. | Організація мешканців для проведення толоки по благоустрою територі і біля зупинок | Старости |  |  |  |  | + |  |  |  | ++ |  |  |  |  |  |
|  | Очікувані результати: Встановлені зупинки в населених пунктах. Облаштовані місця громадського простору. Комфорт та безпека пасажирів. | Фінансові джерела:Бюджет громадиЗалучені кошти |  |