|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Проект **Облаштування зупинок громадського транспорту** | | | | | Оцінка за пріоритетом | | | | | | | | | | | |
| Опис проблеми: Відсутність, або незадовільний технічний стан існуючих зупинок громадського транспорту в селах громади створює незручності для мешканців особливо при погіршених погодних умовах. Відсутність обладнаних зупинок призводить до того, що автобуси зупиняються в невстановлених місцях, створюючи аварійні ситуації. (потреба в інформаційних місцях громадсько простору) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мета: Освітлення автобусних зупинок в с. Великоолександрівка, смт. Васильківка та капітальний ремонт зупинок громадського транспорту , все це створює комфортні умови для пасажирів і підвищення безпеки учасників дорожнього руху. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №з\п | Діяльність\Завдання | | Координатор /виконавець | Рік  2018 | | Рік  2019 | | | | | Рік  2020 | | | | Рік  2021 | | | |
| 1.1. | Розробка ПКД для освітлення автобусних зупинок в селах Великоолександрівка та смт Васильківка.  Розробка ПКД для капітального ремонту зупинок громадського транспорту | | Заступник голови,  відділ житлово-комунальго господарства виконкому Васильківської селищної ради |  |  | + | | + |  |  | + | + |  |  |  | + | + |  |
| 1.2. | Визначення форми і дизайну зупинок. Затвердження рішенням виконкому | | Заступник голови, |  |  | + | | + |  |  |  | + | + |  |  | + | + |  |
| 1.3. | Визначення обсягів та джерел фінансування. Виділення коштів з бюджету, залучення додаткових джерел. | | Відділ фінансового обліку та звітності виконкому Васильківської селищної ради |  |  | + | |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |
| 1.4. | Проведення процедур закупівель.  Визначення постачальника та виконавця робіт. | | Тендерний комітет |  |  |  | | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |
| 1.5. | Встановлення зупинок | | Старости |  |  |  | |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |
| 1.6. | Організація мешканців для проведення толоки по благоустрою територі і біля зупинок | | Старости |  |  |  | |  | + |  |  |  | ++ |  |  |  |  |  |
|  | Очікувані результати: Встановлені зупинки в населених пунктах. Облаштовані місця громадського простору. Комфорт та безпека пасажирів. | | Фінансові джерела:  Бюджет громади  Залучені кошти |  | | | | | | | | | | | | | | |