|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Проект **Встановлення бар′єрів від мулу** | | | | | Оцінка за пріоритетом | | | | | | | | | | | |
| Опис проблеми: На території Васильківської ОТГ, а саме в с. Богданівка та с. Катеринівка є проблема замулення доріг після великих дощів або снігопадів. В зв′язку з тим, що біля дороги близько розташовані поля при сильних зливах виникає замулення навколишніх доріг. Отже є потреба здійснювати заходи проти вказаної проблеми.  Капітальний ремонт дороги по вул. Перемоги в с. Катеринівка;  Капітальний ремонт дороги та встановлення бар′єру від мулу по вул. Хутірській с. Богданівка  Встановлення бар′єрів від мулу по вул. Вишневій в с. Богданівка;  Часткове будування бар′єру від мулу по вул. Шевченка в с. Богданівка | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мета: вирішення питання щодо замулення доріг на території с. Катеринівка та с. Богданівка. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №з\п | Діяльність\Завдання | | Координатор /виконавець | Рік  2018 | | Рік  2019 | | | | | Рік  2020 | | | | Рік  2021 | | | |
| 1.1. | **Розробка ПКД на капітальний ремонт доріг по вул. Перемоги ,с. Катеринівка,** | | Заступник голови,  відділ житлово-комунальго господарства виконкому Васильківської селищної ради |  | + | + | | + |  |  | + | + |  |  |  | + | + |  |
| 1.2. | **Розробка ПКД на капітальний ремонт дороги та встановлення бар’єру від мулу по вул.Хутірська,с.Богданівка,** | | Заступник голови,  відділ житлово-комунальго господарства виконкому Васильківської селищної ради |  |  | + | | + |  |  |  | + | + |  |  | + | + |  |
| 1.3. | **Розробка ПКД на встановлення бар’єру від мулу по вул. Вишневій в с.Богданівка.** | | Заступник голови, |  |  | + | |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |
| 1.4. | **Розробка ПКД на встановлення бар’єру від мулу по вул. Шевченка в с.Богданівка.** | | відділ житлово-комунальго господарства виконкому Васильківської селищної ради |  |  |  | | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |
| 1.5 | **Передбачення фінансування на здійснення заходів проти замулення доріг** | | Відділ фінансового обліку та звітності виконкому Васильківської селищної ради |  | + | + | |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |
|  | Очікувані результати: **покращення транспортного, пішохідного зв’язку та безпеки дорожнього руху;**  . | | Фінансові джерела:  Бюджет громади  Залучені кошти |  | | | | | | | | | | | | | | |